附件1

**2020届毕业设计（论文）中期检查总结表（学生）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 郑斌 | 学 院 | 计算机与信息学院 |
| 专 业 | 软件工程 | 学 号 | 3260704326 |
| 题 目 | 基于SSM的网上商场 | 课题类型 | 设计 |
| 毕业设计（论文）选题情况  主要内容：本课题是一个基于SSM的网上购物平台，用户可以在登陆系统后进行各种操作，实现购物的基本流程操作。前台用户功能模块主要是实现了用户对公告、商品的浏览以及查询，登录后，可以实现物品购物车的加入和购买等功能。后台管理模块主要实现了管理员对公告、商品、订单、投诉的管理。  课题意义：Web开发技术的飞速发展促进了电子商务的普及。在线购物网站不仅可以减少大量人力、物力，降低了成本，而且突破了时间和空间的限制，使得物品交易活动可以在任何时间、任何地点进行，实现24小时营业，方便于人们的生活 | | | |
| 简述开题以来所做的具体工作和取得的进展或成果：  具体工作：1、完成开题报告。2、熟悉课题：首先了解课题的名称，课题的来源，课题的设计任务，所要求的技术指标等。对课题的设计进行充分的了解和分析。3、收集资料、调查研究：围绕课题收集有关的资料，查阅相关的文献，并对用户的实际需求等进行调研，以便能对课题的功能有全面深入的了解。 进展：1、完成任务书。 2、完成了开题报告并进行了线上开题答辩，填写了答辩记录表。3、搜集和整理相关资料，完成了需求分析，以及项目大体框架开发以及主要功能的代码编写和实现。 | | | |
| 下一步的主要任务及进度安排：  主要任务：1、对整体系统进行分析并完成剩余功能模块的分析、剩余功能开发。系统调试，完善优化系统。2、系统检查及完善；撰写以及修改论文。3、整理设计文档，教师评阅，完成毕业论文，准备答辩。  进度安排：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 4.13-5.10 | 10周-13周 | 完成所有功能模块的分析、系统开发，系统调试，完善优化系统 | | 5.11-5.24 | 14周-15周 | 系统检查及完善；撰写以及修改论文 | | 5.25-6.14 | 16周-18周 | 整理设计文档，教师评阅，完成毕业论文，准备答辩 | | | | |
| 指导教师对该生前期工作的评价与意见：  签章： 年 月 日 | | | |

注：1．课题类型指设计型课题、实验研究型课题、论文型课题；

2．总结表由学生填写，经指导教师确认签章后统一交各学院存档保留。